NXTDRIVE

Product Blueprint voor Replit

Functionele ontleding, SaaS-architectuur, MVP-scope, fases en taken

Doel

Dit document vertaalt het oorspronkelijke voorstel naar een Replit-geschikte product- en technische blueprint. Het is bedoeld als source of truth voor onderzoek, fasering en gecontroleerde implementatie. Het document is bewust SaaS-first geschreven: NXTDRIVE is het platform, rijscholen zijn tenants.

| Onderdeel | Keuze |
| --- | --- |
| Hoofdproduct | NXTDRIVE, een SaaS-platform voor rijschoolsoftware |
| Ontwikkeltenant | NXTDRIVE Demo Academy / slug: demo-academy |
| Eerste echte tenant later | Van Dijk Rijschool, maar nooit hardcoded |
| Default branding | NXTDRIVE in login, dashboards, backoffice, leerling PWA en instructeur PWA |
| White-label | Alleen actief voor tenants met white_label_enabled = true |
| Stack | Next.js App Router, TypeScript, Tailwind, shadcn/ui, Framer Motion, Supabase Auth/Postgres/Storage/RLS |
| Werkwijze | Replit laat eerst onderzoeken en plannen, daarna per fase bouwen |

# 1. Executive summary

NXTDRIVE wordt gebouwd als een multi-tenant SaaS-platform voor rijscholen. Het platform combineert marketing, intake, leadopvolging, leerlingbeheer, planning, lesvoortgang, pakketten, tegoeden, facturatie, payments-ready structuur, CBR-statusbeheer en PWA’s voor leerling en instructeur.

De belangrijkste productkeuze is dat NXTDRIVE niet wordt gebouwd als een project voor één rijschool, maar als hoofdplatform. Een rijschool is een tenant binnen het platform. Hierdoor kan Van Dijk Rijschool later als eerste echte tenant worden toegevoegd, zonder dat de basis opnieuw moet worden omgebouwd.

Kernregel voor Replit

Niet direct alles bouwen. Eerst analyseren, scope afbakenen, datamodel voorstellen, routes bepalen, RLS-strategie uitwerken en daarna pas fase 1 implementeren.

# 2. Productprincipes

Platform-first: NXTDRIVE is het hoofdmerk en de standaard gebruikerservaring.

Tenant-neutral: tijdens ontwikkeling wordt uitsluitend gewerkt met NXTDRIVE Demo Academy.

Multi-tenant vanaf dag 1: alle tenantdata wordt gescheiden met tenant_id en Supabase RLS.

Private by default: leerlingen, instructeurs en ouders zien nooit data buiten hun toegestane scope.

White-label als premium: eigen tenantbranding is een instelling, geen standaardgedrag.

MVP eerst: AI, CBR-sync, Mollie, WhatsApp API en boekhoudkoppelingen worden voorbereid maar niet direct gebouwd.

PWA-first: app.nxtdrive.nl wordt de centrale ingang voor leerling en instructeur.

Controleerbare automatisering: slimme functies mogen later voorstellen doen, maar de rijschool houdt controle.

# 3. Domein- en routingstrategie

| Route | Doel | Gebruikers | MVP-besluit |
| --- | --- | --- | --- |
| app.nxtdrive.nl | Centrale login en PWA-omgeving | student, instructor, tenant_admin, platform_admin | Role-based redirect na login |
| app.nxtdrive.nl/student | Leerling PWA | student | Alleen eigen lessen, tegoed, facturen, voortgang en CBR-checklist |
| app.nxtdrive.nl/instructor | Instructeur PWA | instructor | Dagplanning, les afronden, notities en voortgang |
| app.nxtdrive.nl/admin | Platform admin | platform_admin | Tenants, platforminstellingen, white-label beheer |
| rijschool.nxtdrive.nl | Marketingwebsite voor NXTDRIVE Rijschoolsoftware | publiek / rijschool leads | SaaS-verkoopsite, geen tenantwebsite |
| rijschool.nxtdrive.nl/login | Backoffice login voor rijscholen | tenant_admin, platform_admin | Na login naar tenant backoffice |
| custom domain later | White-label tenantwebsite/login | white-label tenants | Pas later met domeinvalidatie |

# 4. Rollen, memberships en permissies

Een gebruiker kan lid zijn van één of meerdere tenants. De rol hoort niet alleen bij de gebruiker, maar bij de combinatie user + tenant. Daardoor kan iemand bijvoorbeeld platform_admin zijn op platformniveau, tenant_admin bij één rijschool en instructor bij een andere tenant.

| Rol | Scope | Belangrijkste rechten | Belangrijkste beperkingen |
| --- | --- | --- | --- |
| platform_admin | Platformbreed | Tenants aanmaken, instellingen beheren, white-label activeren, support/overzicht | Geen gewone tenantlogica hardcoden; supportacties liefst auditloggen |
| tenant_admin | Tenant | Leads, leerlingen, instructeurs, planning, pakketten, credits, facturen, instellingen | Geen toegang tot andere tenants |
| instructor | Tenant + relevante planning | Eigen dagplanning, toegewezen/relevante leerlingen, les afronden, voortgang invullen | Geen factuurbeheer of tenantinstellingen |
| student | Eigen studentprofiel | Eigen lessen, voortgang, tegoed, factuurstatus, CBR-checklist | Geen andere leerlingen of interne adminnotities |
| parent | Gekoppelde leerling, later | Planning, facturen en toegestane voortgang van gekoppelde leerling | Geen interne notities of niet-gekoppelde leerlingen |

# 5. Branding en white-label

NXTDRIVE-branding is standaard. Tenants krijgen niet automatisch een eigen visuele identiteit. De tenantnaam mag als context verschijnen, maar logo, kleuren, appnaam en eventueel domein worden alleen overgenomen wanneer white_label_enabled actief is.

| Onderdeel | Default | White-label actief |
| --- | --- | --- |
| Login | NXTDRIVE logo en stijl | Tenantlogo/kleur mogelijk |
| Backoffice | NXTDRIVE SaaS dashboard | Tenantkleur/logo mogelijk |
| Student PWA | NXTDRIVE app-ervaring | Tenant appnaam/branding mogelijk |
| Instructor PWA | NXTDRIVE app-ervaring | Tenant appnaam/branding mogelijk |
| Marketing | rijschool.nxtdrive.nl voor NXTDRIVE software | Custom tenantwebsite later |
| E-mails later | NXTDRIVE fallback | Tenant-afzender/branding later |

# 6. Conceptueel datamodel

Replit moet dit voorstel valideren en omzetten naar migraties. De belangrijkste regel is dat tenant-scoped tabellen tenant_id bevatten en dat alle toegang via Supabase RLS wordt afgedwongen.

| Domein | Tabellen | Doel |
| --- | --- | --- |
| Platform | tenants, tenant_settings, tenant_branding | SaaS-tenantstructuur en white-label/fallback instellingen |
| Auth | profiles, memberships, role enum | Gebruikersprofiel en user-to-tenant rollen |
| Leads | lead_sources, leads, lead_notes, lead_status_history | Intake, aanvraagopvolging en conversie naar leerling |
| Students | students, student_contacts, student_availability, student_cbr_status | Leerlingdossier en rijschoolstatussen |
| Instructors | instructors, instructor_availability | Instructeurprofielen en beschikbaarheid |
| Planning | lesson_types, lessons, lesson_status_history, cancellations | Proeflessen, rijlessen, examens later |
| Progress | progress_categories, lesson_progress, lesson_notes | Digitale leskaart en voortgang |
| Commerce | packages, student_packages, credit_ledger | Pakketten, tegoeden en mutatiehistorie |
| Finance | invoices, invoice_lines, payment_records_stub | Facturen en payment-ready structuur |
| Legal | documents, consents | Voorwaarden, privacy en toestemmingen |
| Comms later | notification_templates, notifications, email_log | Berichten, reminders en flows |
| Audit | audit_log | Traceerbaarheid van belangrijke acties |

# 7. Security en RLS-strategie

Alle tenantdata wordt gefilterd via tenant_id en membership-checks.

Platform admins krijgen expliciete platformrechten, niet via client-side bypass.

Tenant admins mogen alleen binnen eigen tenant lezen en schrijven.

Instructors mogen alleen relevante leerlingen/lessen zien. MVP mag starten met tenant instructor-scope, later verfijnen naar assignment-scope.

Students zien alleen hun eigen studentrecord en gekoppelde data.

Publieke formulieren schrijven via server actions/API routes met validatie en rate-limit voorbereiding.

Credit- en factuurwijzigingen worden auditbaar vastgelegd.

Geen gevoelige informatie in localStorage. Gebruik Supabase sessie en server-side checks.

Elke nieuwe tabel krijgt meteen indexes, RLS en testdata.

# 8. Modulecatalogus

## Platform & foundation

| Feature | Omschrijving | Prioriteit |
| --- | --- | --- |
| Tenantbeheer | Tenants aanmaken, demo tenant seed, settings, white-label flag | MVP |
| Auth & memberships | Supabase Auth, profiles, memberships en rollen per tenant | MVP |
| Protected routes | Server-side route guards en role-based redirect | MVP |
| Audit log | Wijzigingen aan rollen, credits, facturen, planning loggen | MVP basis / later uitbreiden |

## Marketing & groei

| Feature | Omschrijving | Prioriteit |
| --- | --- | --- |
| NXTDRIVE marketing site | Publieke softwarewebsite op rijschool.nxtdrive.nl | MVP |
| Demo-aanvraag | CTA-formulier voor rijscholen die demo willen | MVP of direct na marketing |
| Reviews | Reviewverzoeken na positieve momenten/geslaagd | Later |
| Referral | Persoonlijke referral link voor leerlingen | Later |

## Intake & leads

| Feature | Omschrijving | Prioriteit |
| --- | --- | --- |
| Slimme intake | Uitgebreid aanvraagformulier met beschikbaarheid, rijervaring, theorie, CBR-status | MVP |
| Lead dashboard | Leads met status, bron, notities en opvolging | MVP |
| Lead naar leerling | Lead converteren naar studentprofiel | MVP |
| Slimme opvolgsignalen | Niet opgevolgd, proefles gehad, pakketadvies nodig | Later |

## Leerlingen & CBR handmatig

| Feature | Omschrijving | Prioriteit |
| --- | --- | --- |
| Leerlingprofiel | Persoonsgegevens, contact, ophaallocatie, beschikbaarheid, notities | MVP |
| CBR-checklist | Theorie, gezondheidsverklaring, machtiging, examenstatus handmatig | MVP |
| Documenten/toestemming | Voorwaarden, privacy, social toestemming, oudertoestemming | Later/MVP eenvoudig |
| Ouderportaal | Ouder ziet planning/facturen/toegestane voortgang | Later |

## Planning & lessen

| Feature | Omschrijving | Prioriteit |
| --- | --- | --- |
| Lesson types | Proefles, rijles, examenbegeleiding, theorie later | MVP |
| Agenda | Lessen plannen in lijst/dag/week view | MVP |
| Annuleringen | Status, regels en eenvoudige tegoedcorrectie | MVP eenvoudig |
| Slim herbezetten | Vrijgekomen blok matchen met geschikte leerling | Later |
| Zelf plannen | Leerling kiest alleen toegestane momenten | Later |

## Voortgang & PWA’s

| Feature | Omschrijving | Prioriteit |
| --- | --- | --- |
| Digitale leskaart | Onderdelen, beoordeling, interne en leerlingnotitie | MVP basis |
| Instructor PWA | Dagplanning, leerling openen, les afronden, voortgang invullen | MVP |
| Student PWA | Komende lessen, historie, voortgang, tegoed, factuurstatus, CBR-checklist | MVP |
| AI-lesverslag | Steekwoorden omzetten naar nette samenvatting | Later |

## Pakketten, tegoeden & finance

| Feature | Omschrijving | Prioriteit |
| --- | --- | --- |
| Pakketten | Prijs, inbegrepen minuten/uren, voorwaarden, zichtbaarheid | MVP |
| Credit ledger | Gekocht, gebruikt, ingepland, correcties, resterend tegoed | MVP |
| Facturen basis | Factuurregels, status draft/open/paid/overdue/cancelled | MVP |
| Mollie/iDEAL | Betaallinks, webhooks, automatische status/tegoedactivatie | Later |
| Termijnen | Termijnschema en tegoed vrijgeven per termijn | Later |

## Integraties & intelligentie

| Feature | Omschrijving | Prioriteit |
| --- | --- | --- |
| CBR-sync onderzoek | Alleen via officiële/toegestane routes | Later onderzoek |
| Boekhouding export | CSV/export; koppelingen Moneybird/e-Boekhouden later | Later |
| WhatsApp Business API | Berichten automatiseren via officiële API | Later |
| AI planning | Voorstellen op basis van regio, tegoed, beschikbaarheid, urgentie | Later |

# 9. MVP-afbakening

| Wel in MVP | Niet in MVP |
| --- | --- |
| SaaS-foundation met tenant_id, memberships en RLS | AI-lesverslagen en AI-planning |
| NXTDRIVE default branding en white-label datamodel | Volledige white-label custom domains |
| NXTDRIVE Demo Academy als neutrale ontwikkeltenant | Van Dijk Rijschool hardcoded in code |
| NXTDRIVE marketing site voor rijschoolsoftware | Losse tenant marketingwebsites |
| Intakeformulier, lead dashboard en conversie naar student | Automatische advertentiecampagnes |
| Studentbeheer en handmatige CBR-checklist | CBR TOP/Opleidersportaal synchronisatie |
| Planning foundation voor proeflessen en rijlessen | Routeoptimalisatie en slimme herplaatsing |
| Pakketten, credit ledger en basisfacturen | Volledige Mollie/webhook-flow en termijnlogica |
| Instructor PWA foundation | Complex offline-first PWA systeem |
| Student PWA foundation | Ouderportaal |

# 10. Faseplan voor Replit

| Fase | Inhoud | Exit criteria |
| --- | --- | --- |
| Fase 0 - Onderzoek | Blueprint en designcode inspecteren. MVP, datamodel, routes, RLS en faseplan voorstellen. Geen code. | Plan goedgekeurd. |
| Fase 1 - Platform foundation | Next.js/Supabase, auth, tenants, memberships, roles, RLS, protected routes, demo tenant. | Login en tenant separation werken. |
| Fase 2 - Design system | NXTDRIVE tokens, dashboardshell, mobile PWA shell, componentbasis, white-label fallback helper. | Consistente NXTDRIVE UI. |
| Fase 3 - Marketing site | rijschool.nxtdrive.nl met SaaS-uitleg, CTA, SEO-ready pagina’s. | Publieke site staat. |
| Fase 4 - Intake & leads | Publiek formulier, lead opslag, leadstatussen, notities, converteren naar student. | Aanvraag komt in backoffice. |
| Fase 5 - Studenten/instructeurs | CRUD, profielen, availability-basis, CBR-checklist, permissions. | Tenant admin beheert kerngegevens. |
| Fase 6 - Planning | Lesson types, lessen, proeflessen, status, eenvoudige agenda, annulering. | Lessen zichtbaar in backoffice/PWA. |
| Fase 7 - Pakketten & credits | Pakketten, toewijzen, credit ledger, afboeken na les, correcties. | Tegoeden kloppen en zijn auditbaar. |
| Fase 8 - Facturen basis | Facturen, regels, statussen, studentzichtbaarheid, payment-ready model. | Facturen kunnen worden gevolgd. |
| Fase 9 - Instructor PWA | Dagplanning, les openen, afronden, notities, voortgang, waarschuwingen. | Instructeur kan mobiel werken. |
| Fase 10 - Student PWA | Komende lessen, historie, voortgang, tegoed, facturen, CBR-checklist. | Leerling heeft overzicht. |
| Fase 11 - Stabilisatie | RLS tests, happy paths, edge cases, UX polish, seed data. | Pilotwaardige MVP. |
| Fase 12 - Uitbreidingen | Mollie, AI, CBR, WhatsApp, reviews, referral, parent portal, white-label domains. | Na stabiele MVP. |

# 11. Eerste takenlijst per fase

| Fase | Concrete taken |
| --- | --- |
| Fase 0 | Analyseer document en designcode; benoem MVP; stel datamodel, routes, roles, RLS en risico’s voor; geen code. |
| Fase 1 | Supabase setup, env, tenants/profiles/memberships migrations, role enum, RLS, protected route helper, auth callback, demo tenant seed, placeholders. |
| Fase 2 | Design tokens, app shell, sidebar/header, mobile shell, cards/tables/forms, empty states, role/tenant switcher, white-label fallback. |
| Fase 3 | Marketing homepage, features, modules, CTA/demo request, SEO metadata, responsive layout. |
| Fase 4 | Intake schema, server validation, leads table, lead list/detail, status updates, notes, convert to student. |
| Fase 5 | Student CRUD, instructor CRUD, availability, CBR checklist, student tabs, permission tests. |
| Fase 6 | Lesson types, create lesson modal, lesson list/calendar, statuses, instructor/student link, cancellation flag. |
| Fase 7 | Package CRUD, assign package, credit ledger, balance calculation, deduct after completed lesson, manual correction with reason. |
| Fase 8 | Invoice CRUD, invoice lines, status updates, student visibility, payment_records_stub, future Mollie fields. |
| Fase 9 | Instructor PWA routes, today list, lesson detail, complete lesson form, note/progress form. |
| Fase 10 | Student PWA routes, upcoming/past lessons, credit balance, invoice status, CBR checklist, progress summary. |

# 12. Module-afhankelijkheden

| Module | Heeft nodig | Waarom |
| --- | --- | --- |
| Leads | Tenant foundation, public validation | Leads moeten aan juiste tenant en veilig opgeslagen worden. |
| Students | Leads/profiles | Leads kunnen student worden; studenten kunnen later login krijgen. |
| Planning | Students, instructors, lesson types | Elke les heeft minimaal type, leerling, instructeur en tijd nodig. |
| Credits | Students, packages, lessons | Tegoed komt uit pakket en wordt gebruikt door lessen. |
| Invoices | Students, packages/credits | Factuur hoort bij leerling/pakket/tegoed. |
| Instructor PWA | Instructor user link, lessons, students | Mobiele werkomgeving hangt aan planning. |
| Student PWA | Student user link, lessons, credits, invoices | Leerlingomgeving toont alleen gekoppelde data. |
| Mollie | Stabiele invoices en credit ledger | Webhook moet betrouwbare financiële status wijzigen. |
| AI | Stabiele progress/lesson notes | AI heeft consistente input nodig. |
| CBR sync | Handmatige CBR-flow + onderzoek | Eerst proces juridisch en technisch valideren. |

# 13. Replit kwaliteitsregels

Per fase één duidelijke prompt, geen scope combineren.

Voor code altijd laten opsommen welke bestanden worden aangepast.

Na code altijd changed-files summary, testinstructies en volgende stap vragen.

Geen Van Dijk Rijschool in code, routes, componentnamen of policies.

Alleen demo-academy in seed/demo-data.

Elke tenant-scoped tabel krijgt direct tenant_id, RLS en indexes.

Geen financiële balans muteren zonder ledger of auditspoor.

Designcode als reference gebruiken, niet blind kopiëren.

Geen AI/CBR/Mollie starten voordat interne basis stabiel is.

Security en RLS testen vóór nieuwe modules worden gebouwd.

# 14. Copy-paste prompt: eerste Replit-analyse

You are my senior full-stack product architect for NXTDRIVE.

Do not start coding yet.

Read the attached NXTDRIVE Product Blueprint carefully. Then inspect the current project/design files I provide.

Your first task is to produce:

1. Your interpretation of the product

2. The recommended MVP scope

3. Multi-tenant architecture

4. Domain and routing plan

5. Database schema proposal

6. Role and permission model

7. Supabase RLS strategy

8. Branding and white-label strategy

9. Build phases and tasks

10. The exact first implementation phase

11. Risks, open decisions and dependencies

Important rules:

- NXTDRIVE is the platform brand.

- Do not build around Van Dijk Rijschool.

- Use NXTDRIVE Demo Academy as the development tenant.

- Default branding is NXTDRIVE.

- Tenant white-label branding is only active when white_label_enabled is true.

- Build true multi-tenancy from day one.

- Do not implement AI, CBR sync, Mollie, WhatsApp API or advanced automation yet.

- Do not code until I approve the plan.

# 15. Copy-paste prompt: start fase 1

Good. Now start only with Phase 1: Platform Foundation.

Build only:

- Supabase connection setup

- auth foundation

- tenants table

- profiles table

- memberships table

- role model

- RLS policies

- protected route helpers

- NXTDRIVE default app shell

- demo tenant seed: NXTDRIVE Demo Academy / demo-academy

- platform admin placeholder

- tenant dashboard placeholder

Do not build leads, students, planning, packages, credits, invoices, apps or marketing pages yet.

Before coding, list all files you will create or modify.

After coding, provide:

- changed files

- migrations created

- RLS policies created

- how to test

- next recommended phase

# 16. Beslissingen voor jou als product owner

| Beslissing | Aanbevolen keuze |
| --- | --- |
| Wordt Van Dijk Rijschool hardcoded? | Nee, nooit. Alleen later als echte tenantdata. |
| Mag Replit AI meteen bouwen? | Nee. Eerst stabiele lesdata en voortgang. |
| Mollie meteen koppelen? | Nee. Eerst facturen en credit ledger correct krijgen. |
| CBR sync meteen bouwen? | Nee. Eerst handmatige CBR-flow en API/juridisch onderzoek. |
| Mag student zelf plannen in MVP? | Nog niet volledig. Eerst admin/instructeur planning. |
| White-label meteen volledig? | Nee. Wel datamodel/fallback; custom domains later. |
| Designs meesturen? | Ja, als UI canon en design reference. |
| Wie bepaalt scope? | Jij. Replit adviseert en voert uit per goedgekeurde fase. |

# 17. Praktische volgorde voor morgen

Upload dit blueprintdocument in Replit.

Upload je marketing site, backoffice, leerlingapp en instructeurapp designs als code of screenshots.

Gebruik de eerste analyseprompt uit hoofdstuk 14.

Laat Replit alleen analyseren en plannen.

Vraag daarna om een strikte Phase 1 task list inclusief bestanden.

Controleer dat Replit nergens Van Dijk Rijschool hardcodeert.

Laat daarna pas Fase 1 bouwen.

Test login, tenant separation, protected routes en demo tenant.

Ga daarna pas door naar design system, intake en verdere modules.

Eindconclusie

Het originele voorstel blijft het visie- en verkoopdocument. Dit blueprintdocument is de technische productbrief voor Replit: SaaS-first, tenant-neutral, gefaseerd, testbaar en zonder scope creep.